Отчет

Фонда капитального ремонта Тульской области

за 1-е полугодие 2018 года

Фонд капитального ремонта Тульской области, действующий на основании Устава, создан в организационной форме фонда. Правовой основой деятельности Фонда также являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», федеральные законы и нормативные правовые акты Тульской области.

Во исполнение ч. 3 ст. 9 Закона Тульской области от 27.06.2013 N 1958-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области» Фонд капитального ремонта Тульской области предоставляет информацию о своей работе за 1-е полугодие 2018 года.

О состоянии фонда капитального ремонта.

По состоянию на 30.06.2018 Фондом капитального ремонта Тульской области принято взносов на капитальный ремонт на общую сумму 5818,6 млн. руб., в том числе на счет регионального оператора – 4225,1 млн. руб., специальные счета, владельцем которых является Фонд – 1593,5 млн. руб.

На 30.06.2018:

        остаток средств на специальных счетах, владельцем которого является региональный оператор, составляет 1625,9 млн. руб.

        остаток средств на счете регионального оператора составляет 499,5 млн. руб.

О реализации региональной программы капитального ремонта.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденная постановлением правительства Тульской области от 30.12.2014 № 840, рассчитана на 2014-2043 г.г. и включает в себя 10 475 многоквартирных домов, расположенных на территории Тульской области.

Постановлением правительства Тульской области от 29.12.2017                № 652 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2017 – 2019  годы, в данный план на 2018 год включено выполнение 2535 видов работ в 1114 многоквартирных домах.

По состоянию на 30.06.2018 работы ведутся по 1774 видам работ в 823 МКД. Завершено 869 видов работ 433 МКД.

С подрядными организациями еженедельно проводятся совещания о ходе выполнения работ по капитальному ремонту.

Строительный контроль за проведением капитального ремонта осуществляет ГУКС «ТулоблУКС», МУ «УКС г. Новомосковск», МУА МО Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства», МУ «УКС г. Тулы», МКУ «Хозяйственные услуги» г. Донской, МБУ УКС Щекинского района, МБУ «УКС г. Алексин», МУП МО город Ефремов «Благоустройство», МУП МО город Плавск Плавского района «Горожанин», МКУ «СЕРВИС».

# На 30.06.2018 стоимость выполненных работ по краткосрочному  плану  на 2018 г. составила 354,030 млн. руб.

О проверках контролирующих органов

В 1-м полугодии 2018 года проверки деятельности Фонда капитального ремонта Тульской области контролирующими органами не проводились.

О показателях финансовой устойчивости

Объем средств, который региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется в размере 95 процентов от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде.

# Фактический расход на финансирование региональной программы в 1 полугодии 2018 года не превысил требуемого показателя.

Генеральный директор                                 				К.К. Лопухов

Главный бухгалтер								Н.Н. Янчук