Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2014 г. N 261

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений правительства Тульской области  от 17.12.2014 [N 668](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C234CCEEDF4B5D4E6BEF14BC8A9DC10566A97DA2ACA715311E98025ADD267B6D5EF126D3BF71A3037F60DD27320AA4125B6bBU4O), от 13.08.2015 [N 387](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C234CCEEDF4B5D4E6BEF14BC3ABD012566A97DA2ACA715311E98025ADD267B6D5EF126D3BF71A3037F60DD27320AA4125B6bBU4O), от 25.09.2015 [N 437](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C234CCEEDF4B5D4E6BEF14BC2AED712566A97DA2ACA715311E98025ADD267B6D5EF126D3BF71A3037F60DD27320AA4125B6bBU4O),  от 28.12.2015 [N 610](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C234CCEEDF4B5D4E6BEF14ACAAFD012566A97DA2ACA715311E98025ADD267B6D5EF126D3BF71A3037F60DD27320AA4125B6bBU4O), от 11.03.2016 [N 99](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C234CCEEDF4B5D4E6BEF14AC8ABD016566A97DA2ACA715311E98025ADD267B6D5EF126D3BF71A3037F60DD27320AA4125B6bBU4O)) |  |

В соответствии со [статьей 168](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABED2E8E6F944CFA3824D0931CA8D23C026145EB0C163A7D833E791BA1A676BB85E6124F509CEb7U1O) Жилищного кодекса Российской Федерации, с [Законом](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C234CCEEDF4B5D4E6BEF148CDA0D313566A97DA2ACA715311E99225F5DE66B2CBEF13786DA65Cb6U7O) Тульской области от 27 июня 2013 года N 1958-ЗТО "О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области", на основании [статьи 48](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C234CCEEDF4B5D4E6BEF14BCDAED116566A97DA2ACA715311E98025ADD267B6D1EF156D3BF71A3037F60DD27320AA4125B6bBU4O) Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C234CCEEDF4B5D4E6BEF14BC3ABD012566A97DA2ACA715311E98025ADD267B6D5EF116D3BF71A3037F60DD27320AA4125B6bBU4O) правительства Тульской области от 13.08.2015 N 387)

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2014 год согласно [приложениям N 1](#P34), [N 2](#P1854), [N 3](#P1955).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель губернатора

Тульской области - председатель

правительства Тульской области

Ю.М.АНДРИАНОВ

Приложение N 1

к Постановлению правительства

Тульской области

от 22.05.2014 N 261

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ

ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА И КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В

УТВЕРЖДЕННЫЙ СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С

ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C234CCEEDF4B5D4E6BEF14AC8ABD016566A97DA2ACA715311E98025ADD267B6D5EF116D3BF71A3037F60DD27320AA4125B6bBU4O) правительства Тульской области  от 11.03.2016 N 99) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по субъекту | | X | X | X | X | X | 162 097,79 | 142 948,33 | 105 379,32 | 5 160 | 198 837 178,72 | 92 976 264,74 | 105 860 913,98 | 0,00 | 0,00 | 1 390,97 | 9 500,00 | X |
| Итого по городу Новомосковску | | X | X | X | X | X | 63 462,45 | 50 179,75 | 22 350,62 | 1 454 | 63 499 389,11 | 29 692 314,35 | 33 807 074,76 | 0,00 | 0,00 | 1 265,44 | 6 400,00 | X |
| 1 | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 3 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 530,40 | 530,40 | 379,40 | 27 | 713 378,76 | 333 575,91 | 379 802,85 | 0,00 | 0,00 | 1 344,98 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 2 | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 6 | 1932 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 807,30 | 807,30 | 752,80 | 37 | 81 629,00 | 38 169,72 | 43 459,28 | 0,00 | 0,00 | 101,11 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 3 | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 7 | 1932 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 560,40 | 529,70 | 361,40 | 17 | 62 659,00 | 29 299,35 | 33 359,65 | 0,00 | 0,00 | 118,29 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 4 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 58 | 1936 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 5 652,50 | 4 106,90 | 1 646,89 | 158 | 5 824 002,17 | 2 723 303,41 | 3 100 698,76 | 0,00 | 0,00 | 1 418,10 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 5 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 14 | 1954 |  | Блочные | 2 | 2 | 1 123,60 | 636,40 | 394,70 | 34 | 2 085 545,76 | 975 201,20 | 1 110 344,56 | 0,00 | 0,00 | 3 277,10 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 6 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 5 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 2 754,60 | 1 408,20 | 1 249,49 | 55 | 3 492 088,11 | 1 632 900,40 | 1 859 187,71 | 0,00 | 0,00 | 2 479,82 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 7 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 2/14 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6 976,30 | 4 033,00 | 3 302,00 | 156 | 7 538 064,56 | 3 524 798,99 | 4 013 265,57 | 0,00 | 0,00 | 1 869,10 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 8 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 4/23 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 6 | 9 759,40 | 9 759,40 | 3 010,90 | 193 | 6 550 386,64 | 3 062 960,79 | 3 487 425,85 | 0,00 | 0,00 | 671,19 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 9 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 51-а | 1954 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 434,70 | 387,50 | 241,40 | 18 | 101 773,51 | 47 589,29 | 54 184,22 | 0,00 | 0,00 | 262,64 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 10 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 26/24 | 1954 |  | Смешанные | 3 | 3 | 1 935,60 | 1 935,60 | 942,90 | 31 | 2 470 673,37 | 1 155 286,87 | 1 315 386,50 | 0,00 | 0,00 | 1 276,44 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 11 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 35/12 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 7 | 8 604,70 | 8 604,70 | 2 448,80 | 122 | 10 983 563,72 | 5 135 914,40 | 5 847 649,32 | 0,00 | 0,00 | 1 276,46 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 12 | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 16-а | 1954 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 443,70 | 390,10 | 269,14 | 16 | 101 773,51 | 47 589,29 | 54 184,22 | 0,00 | 0,00 | 260,89 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 13 | г. Новомосковск, ул. Могес, д. 1-а | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 369,80 | 1 369,80 | 267,29 | 41 | 787 462,94 | 368 217,67 | 419 245,27 | 0,00 | 0,00 | 574,87 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 14 | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 7 | 1952 |  | Блочные | 2 | 1 | 704,70 | 377,50 | 246,70 | 19 | 395 401,38 | 184 889,69 | 210 511,69 | 0,00 | 0,00 | 1 047,42 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 15 | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 9/12 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 4 099,60 | 1 707,00 | 1 382,00 | 72 | 1 927 112,50 | 901 117,80 | 1 025 994,70 | 0,00 | 0,00 | 1 128,95 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 16 | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 7 | 1952 |  | Блочные | 2 | 2 | 1 146,80 | 634,00 | 410,70 | 33 | 1 537 425,72 | 718 900,27 | 818 525,45 | 0,00 | 0,00 | 2 424,96 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 17 | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 39/38 | 1951 | 2014 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 3 124,80 | 2 124,80 | 584,90 | 46 | 916 075,23 | 428 356,78 | 487 718,45 | 0,00 | 0,00 | 431,13 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 18 | г. Новомосковск, ул. Транспортная, д. 9-а | 1949 |  | Блочные | 2 | 1 | 587,60 | 541,60 | 365,03 | 17 | 861 946,65 | 403 046,25 | 458 900,40 | 0,00 | 0,00 | 1 591,48 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 19 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 38/10 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4 424,30 | 4 424,30 |  | 107 | 8 458 691,40 | 3 955 284,10 | 4 503 407,30 | 0,00 | 0,00 | 1 911,87 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 20 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 11 | 1950 |  | Смешанные | 2 | 2 | 690,15 | 690,15 | 313,18 | 12 | 951 855,84 | 445 087,79 | 506 768,05 | 0,00 | 0,00 | 1 379,20 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 21 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 25 | 1938 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 619,40 | 553,10 | 312,40 | 49 | 503 813,52 | 235 583,20 | 268 230,32 | 0,00 | 0,00 | 910,89 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 22 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 3 | 1955 |  | Блочные | 2 | 2 | 727,80 | 389,10 | 292,70 | 18 | 726 142,81 | 339 544,38 | 386 598,43 | 0,00 | 0,00 | 1 866,21 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 23 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 9 | 1951 |  | Блочные | 2 | 2 | 753,10 | 410,70 | 304,20 | 22 | 732 952,86 | 342 728,76 | 390 224,10 | 0,00 | 0,00 | 1 784,64 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 24 | мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 18 | 1954 |  | Блочные | 2 | 2 | 1 121,00 | 623,90 | 623,90 | 22 | 1 101 643,97 | 515 128,72 | 586 515,25 | 0,00 | 0,00 | 1 765,74 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 25 | мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 20 | 1954 |  | Блочные | 2 | 2 | 1 119,20 | 623,20 | 448,20 | 32 | 1 182 887,18 | 553 118,05 | 629 769,13 | 0,00 | 0,00 | 1 898,09 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 26 | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 26 | 1955 |  | Блочные | 2 | 2 | 1 802,20 | 992,60 | 992,60 | 33 | 1 369 086,40 | 640 184,80 | 728 901,60 | 0,00 | 0,00 | 1 379,29 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 27 | ст. Сборная, д. 2 | 1936 |  | Блочные | 2 | 2 | 491,60 | 491,60 | 276,20 | 23 | 742 606,96 | 347 243,01 | 395 363,95 | 0,00 | 0,00 | 1 510,59 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 28 | ст. Сборная, д. 3 | 1937 |  | Блочные | 2 | 2 | 667,90 | 667,90 | 329,90 | 28 | 792 448,84 | 370 549,08 | 421 899,76 | 0,00 | 0,00 | 1 186,48 | 6 400,00 | 12.2015 |
| 29 | ст. Сборная, д. 4 | 1938 |  | Блочные | 2 | 2 | 429,30 | 429,30 | 200,90 | 16 | 506 296,80 | 236 744,38 | 269 552,42 | 0,00 | 0,00 | 1 179,35 | 6 400,00 | 12.2015 |
| Итого по городу Туле | | X | X | X | X | X | 98 635,34 | 92 768,58 | 83 028,70 | 3 706 | 135 337 789,61 | 63 283 950,39 | 72 053 839,22 | 0,00 | 0,00 | 1 458,88 | 9 500,00 | X |
| 30 | г. Тула, пер. Н. Руднева, д. 13/25 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 096,70 | 954,40 | 954,40 | 46 | 2 937 993,96 | 1 373 805,98 | 1 564 187,98 | 0,00 | 0,00 | 3 078,37 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 31 | г. Тула, пер. Н. Руднева, д. 6 | 1950 |  | Деревянные | 2 | 1 | 541,50 | 541,50 | 541,50 | 24 | 940 848,44 | 439 940,73 | 500 907,71 | 0,00 | 0,00 | 1 737,49 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 32 | г. Тула, пер. Садовый, д. 9-а | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 232,60 | 232,60 | 232,60 | 13 | 786 777,18 | 367 897,01 | 418 880,17 | 0,00 | 0,00 | 3 382,53 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 33 | г. Тула, пер. Садовый, д. 9-г | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 445,30 | 445,30 | 445,30 | 14 | 987 471,16 | 461 741,51 | 525 729,65 | 0,00 | 0,00 | 2 217,54 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 34 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 42/58 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 5 182,64 | 5 182,64 | 3 546,20 | 64 | 5 871 513,32 | 2 745 519,63 | 3 125 993,69 | 0,00 | 0,00 | 1 132,92 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 35 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 59/81 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 4 851,40 | 3 023,00 | 1 702,50 | 22 | 9 211 887,07 | 4 307 478,39 | 4 904 408,68 | 0,00 | 0,00 | 3 047,27 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 36 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 65/4 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 740,70 | 60 | 58 873,38 | 27 529,19 | 31 344,19 | 0,00 | 0,00 | 15,74 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 37 | г. Тула, ул. Буденного, д. 79-а | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2 106,16 | 2 056,40 | 2 056,40 | 89 | 4 393 520,00 | 2 054 409,95 | 2 339 110,05 | 0,00 | 0,00 | 2 136,51 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 38 | г. Тула, ул. Верхняя Краснослободская, д. 103 | 1920 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 066,00 | 1 066,00 | 765,40 | 52 | 4 945 599,86 | 2 312 562,49 | 2 633 037,37 | 0,00 | 0,00 | 4 639,40 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 39 | г. Тула, ул. Гоголевская, д. 21 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 608,90 | 1 074,10 | 862,50 | 19 | 100 033,07 | 46 775,46 | 53 257,61 | 0,00 | 0,00 | 93,13 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 40 | г. Тула, ул. Демьянова, д. 24 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 052,80 | 1 052,80 | 1 052,80 | 34 | 4 981 044,52 | 2 329 136,42 | 2 651 908,10 | 0,00 | 0,00 | 4 731,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 41 | г. Тула, ул. Демьянова, д. 41 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 722,10 | 722,10 | 722,10 | 34 | 4 031 657,42 | 1 885 203,01 | 2 146 454,41 | 0,00 | 0,00 | 5 583,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 42 | г. Тула, ул. Кауля, д. 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 3 861,30 | 3 861,30 | 3 326,89 | 57 | 2 337 891,13 | 1 093 197,89 | 1 244 693,24 | 0,00 | 0,00 | 605,47 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 43 | г. Тула, ул. Кауля, д. 19 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 544,60 | 544,60 | 544,06 | 17 | 2 190 165,38 | 1 024 121,33 | 1 166 044,05 | 0,00 | 0,00 | 4 021,60 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 44 | г. Тула, ул. Кауля, д. 21 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 544,60 | 544,60 | 544,60 | 16 | 2 070 291,06 | 968 068,10 | 1 102 222,96 | 0,00 | 0,00 | 3 801,49 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 45 | г. Тула, ул. Кауля, д. 27 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 62 | 4 299 453,63 | 2 010 424,52 | 2 289 029,11 | 0,00 | 0,00 | 7 947,23 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 46 | г. Тула, ул. Кирова, д. 139 | 1926 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 747,90 | 2 013,50 | 1 836,40 | 97 | 2 859 925,07 | 1 337 300,96 | 1 522 624,11 | 0,00 | 0,00 | 1 420,38 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 47 | г. Тула, ул. Кирова, д. 145 | 1927 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 999,00 | 1 744,30 | 776,10 | 49 | 1 802 081,48 | 842 653,30 | 959 428,18 | 0,00 | 0,00 | 1 033,13 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 48 | г. Тула, ул. Кирова, д. 147 | 1927 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 776,10 | 776,10 | 776,10 | 65 | 2 720 123,49 | 1 271 929,74 | 1 448 193,75 | 0,00 | 0,00 | 3 504,86 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 49 | г. Тула, ул. Кирова, д. 151 | 1927 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 421,40 | 991,10 | 664,60 | 39 | 608 255,23 | 284 420,15 | 323 835,08 | 0,00 | 0,00 | 613,72 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 50 | г. Тула, ул. Кирова, д. 168 | 1925 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 020,80 | 2 020,80 | 2 020,80 | 85 | 1 431 607,42 | 669 419,63 | 762 187,79 | 0,00 | 0,00 | 708,44 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 51 | г. Тула, ул. Кирова, д. 170 | 1926 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 95 | 2 807 106,79 | 1 312 603,13 | 1 494 503,66 | 0,00 | 0,00 | 1 533,94 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 52 | г. Тула, ул. Кирова, д. 174 | 1926 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 784,10 | 784,10 | 784,10 | 45 | 1 469 848,63 | 687 301,22 | 782 547,41 | 0,00 | 0,00 | 1 874,57 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 53 | г. Тула, ул. Кирова, д. 178 | 1925 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 054,90 | 2 054,90 | 2 054,90 | 97 | 3 774,11 | 1 764,77 | 2 009,34 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 54 | г. Тула, ул. Кирова, д. 180 | 1927 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 2 054,10 | 1 832,10 | 1 587,24 | 61 | 650 634,19 | 304 236,55 | 346 397,64 | 0,00 | 0,00 | 355,13 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 55 | г. Тула, ул. Клюева, д. 4 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 635,40 | 635,40 | 635,40 | 25 | 1 533 680,69 | 717 149,09 | 816 531,60 | 0,00 | 0,00 | 2 413,72 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 56 | г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 122 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 733,80 | 733,80 | 733,80 | 24 | 1 703 750,58 | 796 673,77 | 907 076,81 | 0,00 | 0,00 | 2 321,82 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 57 | г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 12 | 1917 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 7 | 3 656,80 | 3 302,80 | 2 600,60 | 105 | 3 600 203,73 | 1 683 455,26 | 1 916 748,47 | 0,00 | 0,00 | 1 090,05 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 58 | г. Тула, ул. Луначарского, д. 17, корп. 1 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 616,30 | 1 616,30 | 1 059,60 | 76 | 890 833,78 | 416 553,87 | 474 279,91 | 0,00 | 0,00 | 551,16 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 59 | г. Тула, ул. Макара Мазая, д. 5 | 1935 |  | Блочные | 3 | 4 | 1 419,80 | 1 419,80 | 1 419,80 | 81 | 1 690 653,50 | 790 549,58 | 900 103,92 | 0,00 | 0,00 | 1 190,77 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 60 | г. Тула, ул. Макара Мазая, д. 7 | 1933 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 367,60 | 1 367,60 | 1 367,60 | 86 | 401 485,33 | 187 734,54 | 213 750,79 | 0,00 | 0,00 | 293,57 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 61 | г. Тула, ул. Макара Мазая, д. 8/2 | 1948 |  | Блочные | 2 | 2 | 708,40 | 708,40 | 708,40 | 29 | 980 365,51 | 458 418,91 | 521 946,60 | 0,00 | 0,00 | 1 383,92 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 62 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 15, корп. 4 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 9 532,30 | 9 532,30 | 9 532,30 | 312 | 55 840,00 | 26 110,78 | 29 729,22 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 63 | г. Тула, ул. Марата, д. 168 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 864,90 | 1 864,90 | 1 864,90 | 83 | 1 719 146,85 | 803 873,07 | 915 273,78 | 0,00 | 0,00 | 921,84 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 64 | г. Тула, ул. Марата, д. 170 | 1929 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 592,20 | 1 592,20 | 1 578,10 | 99 | 1 254 756,44 | 586 724,11 | 668 032,33 | 0,00 | 0,00 | 788,06 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 65 | г. Тула, ул. Марата, д. 174 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 541,70 | 1 541,70 | 1 541,70 | 91 | 856 661,74 | 400 575,03 | 456 086,71 | 0,00 | 0,00 | 555,66 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 66 | г. Тула, ул. Марата, д. 176 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 393,20 | 1 393,20 | 1 393,20 | 98 | 562 915,70 | 263 219,38 | 299 696,32 | 0,00 | 0,00 | 404,05 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 67 | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 19-а | 1936 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 530,70 | 530,70 | 530,70 | 39 | 424 826,11 | 198 648,69 | 226 177,42 | 0,00 | 0,00 | 800,50 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 68 | г. Тула, ул. Некрасова, д. 58 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 730,70 | 730,70 | 730,70 | 38 | 4 068 987,26 | 1 902 658,44 | 2 166 328,82 | 0,00 | 0,00 | 5 568,62 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 69 | г. Тула, ул. Немцова, д. 1 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 377,00 | 1 377,00 | 1 024,00 | 31 | 4 842 820,24 | 2 264 502,74 | 2 578 317,50 | 0,00 | 0,00 | 3 516,94 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 70 | г. Тула, ул. Немцова, д. 2 | 1931 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 387,00 | 1 387,00 | 871,20 | 83 | 3 258 236,01 | 1 523 551,16 | 1 734 684,85 | 0,00 | 0,00 | 2 349,12 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 71 | г. Тула, ул. Немцова, д. 5 | 1935 |  | Блочные | 4 | 4 | 2 195,00 | 2 195,00 | 2 195,00 | 134 | 4 985 464,76 | 2 331 203,32 | 2 654 261,44 | 0,00 | 0,00 | 2 271,28 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 72 | г. Тула, ул. Немцова, д. 6-а | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 174,50 | 2 174,50 | 2 174,50 | 140 | 5 933 549,20 | 2 774 527,61 | 3 159 021,59 | 0,00 | 0,00 | 2 728,70 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 73 | г. Тула, ул. Первомайская, д. 15/116, корп. 1 | 1926 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585,30 | 585,30 | 482,60 | 31 | 2 658 085,09 | 1 242 920,59 | 1 415 164,50 | 0,00 | 0,00 | 4 541,41 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 74 | г. Тула, ул. Серова, д. 1 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3 542,20 | 2 565,10 | 2 092,70 | 85 | 1 151 976,02 | 538 663,99 | 613 312,03 | 0,00 | 0,00 | 449,10 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 75 | г. Тула, ул. Серова, д. 3 | 1924 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 149,50 | 1 149,50 | 1 149,50 | 64 | 1 599 694,84 | 748 017,31 | 851 677,53 | 0,00 | 0,00 | 1 391,64 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 76 | г. Тула, ул. Серова, д. 5 | 1924 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 107,70 | 1 107,70 | 1 107,70 | 73 | 1 966 376,46 | 919 477,63 | 1 046 898,83 | 0,00 | 0,00 | 1 775,19 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 77 | г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 77-а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 326,10 | 4 326,10 | 4 326,10 | 204 | 3 244 481,91 | 1 517 119,74 | 1 727 362,17 | 0,00 | 0,00 | 749,98 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 78 | г. Тула, ул. Циолковского, д. 12 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 863,70 | 572,50 | 450,60 | 25 | 1 875 572,96 | 877 017,91 | 998 555,05 | 0,00 | 0,00 | 3 276,11 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 79 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 1 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 847,11 | 847,11 | 847,11 | 32 | 2 263 632,68 | 1 058 474,64 | 1 205 158,04 | 0,00 | 0,00 | 2 672,18 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 80 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 1-а | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 131,60 | 1 083,80 | 895,40 | 51 | 3 763 628,15 | 1 759 872,52 | 2 003 755,63 | 0,00 | 0,00 | 3 472,62 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 81 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 1-б | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 525,80 | 1 525,80 | 1 326,50 | 79 | 6 919 055,24 | 3 235 350,23 | 3 683 705,01 | 0,00 | 0,00 | 4 534,71 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 82 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 91 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 495,90 | 495,90 | 405,60 | 29 | 1 713 654,53 | 801 304,86 | 912 349,67 | 0,00 | 0,00 | 3 455,65 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 83 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 13 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 972,80 | 1 972,80 | 1 316,10 | 56 | 1 995 578,07 | 933 132,30 | 1 062 445,77 | 0,00 | 0,00 | 1 011,55 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 84 | п. Обидимо, ул. Пионерская, д. 6 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 652,40 | 652,40 | 652,40 | 30 | 606 273,24 | 283 493,37 | 322 779,87 | 0,00 | 0,00 | 929,30 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 85 | п. Обидимо, ул. Пионерская, д. 7 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 371,53 | 371,53 | 325,90 | 21 | 528 008,28 | 246 896,67 | 281 111,61 | 0,00 | 0,00 | 1 421,17 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 86 | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 18 | 1957 |  | Блочные | 2 | 2 | 392,90 | 392,90 | 392,90 | 26 | 649 357,24 | 303 639,45 | 345 717,79 | 0,00 | 0,00 | 1 652,73 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 87 | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 20 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 393,60 | 393,60 | 393,60 | 23 | 555 287,78 | 259 652,57 | 295 635,21 | 0,00 | 0,00 | 1 410,79 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 88 | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 22 | 1957 |  | Блочные | 2 | 2 | 395,80 | 395,80 | 395,80 | 21 | 530 468,62 | 248 047,13 | 282 421,49 | 0,00 | 0,00 | 1 340,24 | 9 500,00 | 12.2015 |
| 89 | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 27 | 1947 |  | Блочные | 2 | 2 | 597,50 | 597,50 | 597,50 | 26 | 54 104,08 | 25 299,07 | 28 805,01 | 0,00 | 0,00 | 90,55 | 9 500,00 | 12.2015 |

Приложение N 2

к Постановлению правительства

Тульской области

от 22.05.2014 N 261

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C234CCEEDF4B5D4E6BEF14AC8ABD016566A97DA2ACA715311E98025ADD267B6D4EF1F6D3BF71A3037F60DD27320AA4125B6bBU4O) правительства Тульской области  от 11.03.2016 N 99) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2015 год | 162 097,79 | 5 160 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 837 178,72 | 198 837 178,72 |
| 1 | Город Новомосковск | 63 462,45 | 1 454 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 499 389,11 | 63 499 389,11 |
| 2 | Город Тула | 98 635,34 | 3 706 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 337 789,61 | 135 337 789,61 |

Приложение N 3

к Постановлению правительства

Тульской области

от 22.05.2014 N 261

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ

ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА И КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В

УТВЕРЖДЕННЫЙ СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ

С ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, ПО ВИДАМ РЕМОНТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C234CCEEDF4B5D4E6BEF14AC8ABD016566A97DA2ACA715311E98025ADD267B6D4EE126D3BF71A3037F60DD27320AA4125B6bBU4O) правительства Тульской области  от 11.03.2016 N 99) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды, установленные [ч. 1 ст. 166](consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABED2E4E3FD4ACBA3824D0931CA8D23C026145EB0C261A1D166B6DEBB46223AAB5F6124F70DD27124B6b4U1O) Жилищного кодекса РФ | | | | | | | | | | | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по субъекту | | 198 837 178,72 | 67 088 035,58 | 0 | 0,00 | 34 437,00 | 61 435 586,22 | 0,00 | 0,00 | 45 498,20 | 68 031 683,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 854,41 | 2 226 019,28 |
| Итого по городу Новомосковску | | 63 499 389,11 | 25 337 109,43 | 0 | 0,00 | 9 545,00 | 18 027 044,46 | 0,00 | 0,00 | 17 771,00 | 20 079 380,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 854,41 | 0,00 |
| 1 | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 3 | 713 378,76 | 67 111,00 | 0 | 0,00 | 447,00 | 646 267,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 6 | 81 629,00 | 81 629,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 7 | 62 659,00 | 62 659,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Новомосковск, ул. Вокзальная, д. 58 | 5 824 002,17 | 2 734 883,96 | 0 | 0,00 | 1 388,00 | 3 089 118,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 14 | 2 085 545,76 | 613 168,31 | 0 | 0,00 | 572,00 | 876 650,46 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 595 726,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Новомосковск, ул. Депо, д. 5 | 3 492 088,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 160,00 | 2 204 228,06 | 0,00 | 0,00 | 1 296,00 | 1 287 860,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 2/14 | 7 538 064,56 | 3 664 879,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482,00 | 3 873 185,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 4/23 | 6 550 386,64 | 6 494 532,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 854,41 | 0,00 |
| 9 | г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д. 51-а | 101 773,51 | 101 773,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 26/24 | 2 470 673,37 | 1 164 424,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 1 306 249,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 35/12 | 10 983 563,72 | 5 785 965,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 606,00 | 5 197 598,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 16-а | 101 773,51 | 101 773,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Новомосковск, ул. Могес, д. 1-а | 787 462,94 | 94 628,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 692 834,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 7 | 395 401,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 395 401,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Новомосковск, ул. Рудничная, д. 9/12 | 1 927 112,50 | 1 927 112,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 7 | 1 537 425,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 981 510,51 | 0,00 | 0,00 | 667,00 | 555 915,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 39/38 | 916 075,23 | 200 587,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | 715 487,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Новомосковск, ул. Транспортная, д. 9-а | 861 946,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 505,00 | 861 946,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, д. 38/10 | 8 458 691,40 | 1 583 038,68 | 0 | 0,00 | 1 546,00 | 4 254 609,59 | 0,00 | 0,00 | 2 570,00 | 2 621 043,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 11 | 951 855,84 | 517 778,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 434 076,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 25 | 503 813,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 503 813,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 3 | 726 142,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 726 142,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 9 | 732 952,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 322,00 | 732 952,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 18 | 1 101 643,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 698,00 | 1 101 643,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | мкр. Сокольники, ул. Пушкина, д. 20 | 1 182 887,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 698,00 | 1 182 887,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | мкр. Сокольники, ул. Советская, д. 26 | 1 369 086,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 169,00 | 1 369 086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ст. Сборная, д. 2 | 742 606,96 | 61 477,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 681 129,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ст. Сборная, д. 3 | 792 448,84 | 48 262,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 744 186,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ст. Сборная, д. 4 | 506 296,80 | 31 426,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 474 870,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Туле | | 135 337 789,61 | 41 750 926,15 | 0 | 0,00 | 24 892,00 | 43 408 541,76 | 0,00 | 0,00 | 27 727,20 | 47 952 302,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 019,28 |
| 30 | г. Тула, пер. Н. Руднева, д. 13/25 | 2 937 993,96 | 759 575,37 | 0 | 0,00 | 770,00 | 770 521,13 | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 1 386 509,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 388,28 |
| 31 | г. Тула, пер. Н. Руднева, д. 6 | 940 848,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 | 940 848,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Тула, пер. Садовый, д. 9-а | 786 777,18 | 144 065,71 | 0 | 0,00 | 260,00 | 296 381,64 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 332 329,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 33 | г. Тула, пер. Садовый, д. 9-г | 987 471,16 | 157 838,51 | 0 | 0,00 | 355,00 | 371 014,39 | 0,00 | 0,00 | 499,00 | 444 618,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 34 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 42/58 | 5 871 513,32 | 2 462 336,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 | 3 211 522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 653,91 |
| 35 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 59/81 | 9 211 887,07 | 4 521 419,85 | 0 | 0,00 | 1 238,00 | 2 474 719,30 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 2 006 819,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 928,14 |
| 36 | г. Тула, пр-т Ленина, д. 65/4 | 58 873,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 873,38 |
| 37 | г. Тула, ул. Буденного, д. 79-а | 4 393 520,00 | 2 012 585,73 | 0 | 0,00 | 1 287,00 | 2 371 056,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 877,53 |
| 38 | г. Тула, ул. Верхняя Краснослободская, д. 103 | 4 945 599,86 | 847 692,12 | 0 | 0,00 | 744,00 | 1 099 107,40 | 0,00 | 0,00 | 982,00 | 2 948 123,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 676,97 |
| 39 | г. Тула, ул. Гоголевская, д. 21 | 100 033,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 033,07 |
| 40 | г. Тула, ул. Демьянова, д. 24 | 4 981 044,52 | 1 183 798,13 | 0 | 0,00 | 873,00 | 1 653 108,30 | 0,00 | 0,00 | 656,60 | 2 093 460,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 677,99 |
| 41 | г. Тула, ул. Демьянова, д. 41 | 4 031 657,42 | 1 186 347,40 | 0 | 0,00 | 671,10 | 1 134 698,08 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 1 676 366,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 245,92 |
| 42 | г. Тула, ул. Кауля, д. 17 | 2 337 891,13 | 92 243,85 | 0 | 0,00 | 630,00 | 1 169 461,83 | 0,00 | 0,00 | 791,00 | 1 018 226,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 959,43 |
| 43 | г. Тула, ул. Кауля, д. 19 | 2 190 165,38 | 531 641,51 | 0 | 0,00 | 496,00 | 1 010 989,31 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 614 847,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 687,43 |
| 44 | г. Тула, ул. Кауля, д. 21 | 2 070 291,06 | 603 376,52 | 0 | 0,00 | 496,00 | 955 116,64 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 479 187,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 609,96 |
| 45 | г. Тула, ул. Кауля, д. 27 | 4 299 453,63 | 1 517 866,53 | 0 | 0,00 | 984,00 | 1 483 640,52 | 0,00 | 0,00 | 942,00 | 1 261 835,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 110,80 |
| 46 | г. Тула, ул. Кирова, д. 139 | 2 859 925,07 | 1 460 079,95 | 0 | 0,00 | 852,00 | 1 326 602,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 242,25 |
| 47 | г. Тула, ул. Кирова, д. 145 | 1 802 081,48 | 915 299,35 | 0 | 0,00 | 472,00 | 881 917,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 864,54 |
| 48 | г. Тула, ул. Кирова, д. 147 | 2 720 123,49 | 1 119 115,73 | 0 | 0,00 | 830,00 | 1 216 142,99 | 0,00 | 0,00 | 1 454,00 | 336 035,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 829,34 |
| 49 | г. Тула, ул. Кирова, д. 151 | 608 255,23 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 | 555 461,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 794,00 |
| 50 | г. Тула, ул. Кирова, д. 168 | 1 431 607,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 860,00 | 1 427 720,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 886,76 |
| 51 | г. Тула, ул. Кирова, д. 170 | 2 807 106,79 | 1 290 708,74 | 0 | 0,00 | 820,00 | 1 446 323,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 074,18 |
| 52 | г. Тула, ул. Кирова, д. 174 | 1 469 848,63 | 682 159,85 | 0 | 0,00 | 464,00 | 784 213,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475,42 |
| 53 | г. Тула, ул. Кирова, д. 178 | 3 774,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774,11 |
| 54 | г. Тула, ул. Кирова, д. 180 | 650 634,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,00 | 594 429,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 205,16 |
| 55 | г. Тула, ул. Клюева, д. 4 | 1 533 680,69 | 501 826,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 1 001 819,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 033,97 |
| 56 | г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 122 | 1 703 750,58 | 272 104,60 | 0 | 0,00 | 389,00 | 1 392 645,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 57 | г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 12 | 3 600 203,73 | 1 015 261,59 | 0 | 0,00 | 1 278,40 | 2 509 450,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 491,72 |
| 58 | г. Тула, ул. Луначарского, д. 17, корп. 1 | 890 833,78 | 605 692,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 | 220 874,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 266,06 |
| 59 | г. Тула, ул. Макара Мазая, д. 5 | 1 690 653,50 | 299 064,80 | 0 | 0,00 | 793,00 | 1 391 588,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Тула, ул. Макара Мазая, д. 7 | 401 485,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155,00 | 401 485,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Тула, ул. Макара Мазая, д. 8/2 | 980 365,51 | 339 772,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 640 593,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 15, корп. 4 | 55 840,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 840,00 |
| 63 | г. Тула, ул. Марата, д. 168 | 1 719 146,85 | 189 128,52 | 0 | 0,00 | 893,00 | 1 524 348,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670,21 |
| 64 | г. Тула, ул. Марата, д. 170 | 1 254 756,44 | 1 251 086,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670,23 |
| 65 | г. Тула, ул. Марата, д. 174 | 856 661,74 | 854 798,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863,47 |
| 66 | г. Тула, ул. Марата, д. 176 | 562 915,70 | 560 733,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182,28 |
| 67 | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 19-а | 424 826,11 | 424 826,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Тула, ул. Некрасова, д. 58 | 4 068 987,26 | 1 108 617,03 | 0 | 0,00 | 663,80 | 1 202 059,52 | 0,00 | 0,00 | 741,00 | 1 723 805,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 505,59 |
| 69 | г. Тула, ул. Немцова, д. 1 | 4 842 820,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 737,00 | 1 347 629,44 | 0,00 | 0,00 | 1 001,00 | 3 444 823,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 367,24 |
| 70 | г. Тула, ул. Немцова, д. 2 | 3 258 236,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,60 | 3 211 926,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 310,00 |
| 71 | г. Тула, ул. Немцова, д. 5 | 4 985 464,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,00 | 4 894 434,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 030,00 |
| 72 | г. Тула, ул. Немцова, д. 6-а | 5 933 549,20 | 325 404,03 | 0 | 0,00 | 903,00 | 1 564 568,85 | 0,00 | 0,00 | 1 377,00 | 3 974 349,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 226,43 |
| 73 | г. Тула, ул. Первомайская, д. 15/116, корп. 1 | 2 658 085,09 | 742 648,51 | 0 | 0,00 | 464,00 | 1 081 363,79 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 801 171,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 901,42 |
| 74 | г. Тула, ул. Серова, д. 1 | 1 151 976,02 | 1 082 670,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 305,19 |
| 75 | г. Тула, ул. Серова, д. 3 | 1 599 694,84 | 593 135,11 | 0 | 0,00 | 521,00 | 1 001 538,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 021,01 |
| 76 | г. Тула, ул. Серова, д. 5 | 1 966 376,46 | 698 601,53 | 0 | 0,00 | 522,00 | 1 057 736,22 | 0,00 | 0,00 | 1 290,00 | 146 348,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 689,97 |
| 77 | г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 77-а | 3 244 481,91 | 3 208 281,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 200,00 |
| 78 | г. Тула, ул. Циолковского, д. 12 | 1 875 572,96 | 795 948,67 | 0 | 0,00 | 760,00 | 716 407,36 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 346 372,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 844,22 |
| 79 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 1 | 2 263 632,68 | 1 055 990,51 | 0 | 0,00 | 464,00 | 1 203 520,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 122,03 |
| 80 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 1-а | 3 763 628,15 | 1 193 492,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,00 | 2 522 973,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 163,00 |
| 81 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 1-б | 6 919 055,24 | 1 613 417,68 | 0 | 0,00 | 710,00 | 1 693 479,23 | 0,00 | 0,00 | 1 337,00 | 3 557 583,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 574,94 |
| 82 | г. Тула, ш. Одоевское, д. 91 | 1 713 654,53 | 38 741,59 | 0 | 0,00 | 409,70 | 481 357,54 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 1 163 119,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 435,43 |
| 83 | п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 13 | 1 995 578,07 | 202 748,80 | 0 | 0,00 | 812,00 | 1 733 392,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 436,30 |
| 84 | п. Обидимо, ул. Пионерская, д. 6 | 606 273,24 | 606 273,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | п. Обидимо, ул. Пионерская, д. 7 | 528 008,28 | 528 008,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 18 | 649 357,24 | 100 395,50 | 0 | 0,00 | 490,00 | 548 961,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 20 | 555 287,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 490,00 | 555 287,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 22 | 530 468,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 490,00 | 530 468,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | п. Южный, ул. Шахтерская, д. 27 | 54 104,08 | 54 104,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |